2018年阳江市和河源市紫金县殡仪馆

建设项目绩效自评报告

部门名称：省民政厅社会事务处

填报人：邓立超

联系电话：020-85950750

填报日期：2020年10月12日

一、项目基本情况及自评结论

- （一）项目资金安排情况。根据《关于下达省财政福彩公益金项目补助资金的通知》（粤财社〔2018〕107号）文件，2018年省财政福彩公益金用于殡仪馆建设项目1100万元，资助阳江市阳东区殡仪馆优化改造项目292万元、紫金县殡仪馆新建项目808万元。

| 序号 | 地市 | 用款单位 | 资金用途 | 下达资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市 | 紫金县殡仪馆 | 殡仪馆新建项目 | 808 |
| 2 | 阳江市 | 阳东区殡仪馆 | 殡仪馆优化改造项目 | 292 |

（二）项目实施主要内容及实施程序。用于资助阳江市阳东区殡仪馆优化改造项目、紫金县殡仪馆新建项目，填补部分殡仪馆空白，优化现有殡仪馆建设布局，加强我省殡葬公共服务体系建设，促进全省殡葬事业健康有序发展。

（三）项目自评情况。按照项目支出类绩效自评指标体系，逐项认真对照自评，本项目资金设立科学、投向合理，符合国家政策和以人民为中心，提高底线民生保障水平的工作部署要求。根据各地上报的自评情况和调研了解，通过综合评估，自评得分88分。

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 1 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 3 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 6 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本控制 | 2 | 2 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 按时保质完成设施建设，购置设备，提升服务能力，满足群众需求 | 25 | 18 |
|  |  |  |  | 完成质量 |  |  |  |  |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 无 | 25 | 23 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 推进殡葬基础设施建设，提升殡葬公共服务质量 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | 推进节能减排 |  |  |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 推进便民服务，提升群众满意度 | 5 | 5 |

一是投入方面自评20分。根据《广东省基本殡葬公共服务设施建设“长青计划”实施方案》和资金管理有关规定，按照“补短板、强弱项”的原则，加快推进殡仪馆建设，提升殡仪服务水平的目标，综合考虑各地项目需求、规模、实施进度、地方财力情况等因素，研究提出初步分配方案报厅规财处审核，提请厅党组会议审议，报送省财政厅审批。同时，指导各地按照要求及时安排和下达资金，开展工作。

二是过程方面自评17分。对照《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》及其他省级财政资金管理有关规定，指导各地加快资金使用进度，加强监管。

三是产出方面自评23分。紫金县殡仪馆新建项目808万元，已支出100%，已成火化车间、悼念厅、骨灰楼等。

四是效益方面自评28分。项目的实施推进了殡仪馆建设，优化了殡仪馆建设布局，提升了殡葬公共服务水平。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。该项目资金1100万元，实际支出808万元，支出进度73.45%。推进了殡仪馆基础设施建设。资助了紫金县填补殡仪馆空白，优化了殡仪馆建设布局，提升了殡葬公共服务水平。

（二）存在问题。资金支出进度较慢。阳江市阳东区殡仪馆建设项目资金至今未支出。资金监管方式不够先进。目前尚未形成完善的常态化监管体系，主要依靠临时性检查或抽查，掌握情况不够及时、准确。

三、改进意见

（一）进一步加快资金使用进度。督促各地严格执行省厅《广东省民政厅部门预算执行考核管理办法》，规范各环节要求，根据工作安排和任务目标及时列支，确保资金使用进度。

（二）进一步优化资金管理。加强动态监管，公开资金使用监督电话、畅通投诉举报渠道，接受社会和群众监督。对长时间未支出的项目资金或已完成的项目但仍有结余的资金，考虑在同类项目中统筹使用，让资金更好地发挥效益。